SPLITLY

# STAKEHOLDER ANALYSIS

TÀI LIỆU 1/2

| Tên dự án | Splitly – Smart Expense Sharing Platform |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 – Baseline đề xuất |
| Ngày lập | 15/07/2026 |
| Sponsor tổ chức | Naver/Naver Cloud – bối cảnh Naver AI Hackathon |

# 1. Tóm tắt điều hành

Splitly là ứng dụng web chia sẻ chi phí dành cho người dùng Việt Nam. Sản phẩm hỗ trợ tạo và chia hóa đơn theo ba cách (chia đều, theo người, theo món), quản lý nhóm, theo dõi công nợ, nhắc thanh toán, chuyển khoản bằng mã VietQR, xác nhận thanh toán, báo cáo chi tiêu, thông báo thời gian thực và trợ lý AI/OCR từ hệ sinh thái CLOVA.

# 2. Xác định Sponsor

| Sponsor | Naver/Naver Cloud – đơn vị gắn với bối cảnh Naver AI Hackathon và nền tảng CLOVA mà dự án sử dụng. |
| --- | --- |
| Vai trò | Bảo trợ định hướng và nguồn lực; xác nhận mục tiêu; quyết định ưu tiên; tháo gỡ trở ngại cấp tổ chức; phê duyệt phạm vi, mốc và tiêu chí thành công. |
| Quyền hạn | Phê duyệt/từ chối Project Charter; bổ nhiệm Project Manager/Product Owner; chấp thuận thay đổi vượt ngưỡng; quyết định go/no-go và nghiệm thu cấp dự án. |
| Mức ảnh hưởng | Rất cao – quyết định tính hợp lệ của dự án, mức ưu tiên, quyền tiếp cận hệ sinh thái CLOVA và tiêu chí trình diễn/đánh giá. |

## 2.1 Sponsor mong đợi điều gì

Một sản phẩm giải quyết vấn đề thực tế: giảm sai sót và sự khó xử khi chia tiền, theo dõi nợ minh bạch và công bằng.

Thể hiện rõ giá trị của AI/CLOVA qua trợ lý TingTing và luồng quét hóa đơn để tạo bản nháp có thể kiểm tra, sửa trước khi lưu.

Trải nghiệm bản địa hóa tiếng Việt, responsive trên desktop/mobile và đủ ổn định cho demo/UAT.

Luồng thanh toán an toàn, minh bạch: tạo VietQR/chuyển khoản, người trả khai báo đã thanh toán và người nhận xác nhận; Splitly không giữ tiền.

MVP hoàn thành đúng mốc, có tiêu chí nghiệm thu đo được, kiểm soát rủi ro dữ liệu cá nhân và phụ thuộc nhà cung cấp.

Tài liệu, demo và báo cáo đủ rõ để đánh giá giá trị sản phẩm, chất lượng kỹ thuật và khả năng phát triển tiếp.

# 3. Stakeholder Register

| Stakeholder | Vai trò/quan tâm | Power | Interest | Mức tham gia mong muốn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor – Naver/Naver Cloud / Ban tổ chức | Bảo trợ, phê duyệt, định hướng | Cao | Cao | Leading / quản lý chặt | Đại diện ký duyệt: TBD |
| Project Manager / Product Owner Splitly | Điều phối giá trị, phạm vi, tiến độ | Cao | Rất cao | Leading / quản lý chặt | Tên chính thức: TBD |
| Nhóm phát triển Splitly | Frontend, backend, UX, QA, DevOps | Cao | Rất cao | Leading / cộng tác hằng ngày | Các vai trò cụ thể cần phân công |
| End users | Người đi làm trẻ, bạn cùng phòng, nhóm du lịch, CLB; cả member/guest | Trung bình | Rất cao | Supportive / giữ thông tin, đồng thiết kế | Nguồn nhu cầu và UAT |
| OCR/AI provider – Naver Cloud CLOVA Studio/ClovaX | API AI đa phương thức và chatbot | Cao | Trung bình | Neutral / giữ hài lòng | Phụ thuộc key, endpoint, quota, model |
| VietQR provider – img.vietqr.io/VietQR | Sinh ảnh QR chuyển khoản từ ngân hàng, tài khoản, số tiền | Cao | Thấp–TB | Neutral / giữ hài lòng | Không phải cổng xử lý tiền trong hiện trạng |
| Email provider – SMTP/Nodemailer; Brevo legacy | Xác minh, nhắc nợ, xác nhận thanh toán | Trung bình | Thấp–TB | Neutral / giám sát | Cần kiểm soát deliverability và secret |
| Data/hosting provider – MongoDB/hosting | Lưu trữ, vận hành, sao lưu | Cao | Thấp–TB | Neutral / giữ hài lòng | Ảnh hưởng availability và bảo mật |
| Ban giám khảo/giảng viên/cố vấn | Đánh giá, phản hồi, acceptance học thuật/hackathon | Cao | Trung bình | Supportive / cập nhật theo mốc | Tiêu chí chấm cần được xác nhận |

# 4. Nhu cầu, trách nhiệm, quyền hạn và mức ảnh hưởng

## Sponsor

| Nhu cầu/kỳ vọng | Nhìn thấy giá trị, tiến độ, rủi ro, mức dùng CLOVA và bằng chứng nghiệm thu. |
| --- | --- |
| Trách nhiệm | Chỉ định PM/PO; phê duyệt charter/baseline; bảo trợ nguồn lực; xử lý escalation; quyết định go/no-go. |
| Quyền hạn & ảnh hưởng | Phê duyệt cuối cùng; ảnh hưởng rất cao. |

## Project Manager / Product Owner

| Nhu cầu/kỳ vọng | Mục tiêu rõ, backlog ưu tiên, nguồn lực cam kết và quyền quyết định trong ngưỡng. |
| --- | --- |
| Trách nhiệm | Quản lý scope–time–quality–risk; điều phối stakeholder; duy trì RAID/change log; báo cáo sponsor; tổ chức UAT. |
| Quyền hạn & ảnh hưởng | Quyết định vận hành trong baseline; ảnh hưởng cao. |

## Development team

| Nhu cầu/kỳ vọng | Yêu cầu/testable acceptance rõ; môi trường và API key; phản hồi nhanh; tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất. |
| --- | --- |
| Trách nhiệm | Thiết kế, xây dựng, review, test, sửa lỗi, bảo mật secret, tài liệu hóa, triển khai và hỗ trợ demo. |
| Quyền hạn & ảnh hưởng | Quyết định kỹ thuật đã ủy quyền; ảnh hưởng cao đến chất lượng/tiến độ. |

## End users

| Nhu cầu/kỳ vọng | Thao tác nhanh bằng tiếng Việt; chia tiền đúng; lịch sử minh bạch; sửa kết quả OCR; bảo vệ dữ liệu; thanh toán dễ. |
| --- | --- |
| Trách nhiệm | Cung cấp phản hồi; tham gia nghiên cứu/UAT; nhập thông tin ngân hàng chính xác; xác nhận giao dịch trung thực. |
| Quyền hạn & ảnh hưởng | Quyền quyết định trực tiếp thấp–TB nhưng ảnh hưởng rất cao đến product fit và acceptance. |

## CLOVA/ClovaX provider

| Nhu cầu/kỳ vọng | Request đúng chuẩn; dùng API/key/quota và nội dung theo điều khoản; xử lý sự cố qua kênh hỗ trợ. |
| --- | --- |
| Trách nhiệm | Cung cấp API/model/tài liệu; thông báo thay đổi/gián đoạn; duy trì bảo mật và SLA theo thỏa thuận. |
| Quyền hạn & ảnh hưởng | Không quản trị dự án nhưng có quyền lực kỹ thuật cao do phụ thuộc OCR/chatbot. |

## VietQR provider

| Nhu cầu/kỳ vọng | URL/tham số hợp lệ, lưu lượng hợp lý, tuân thủ branding/điều khoản và không diễn giải quá khả năng dịch vụ. |
| --- | --- |
| Trách nhiệm | Cung cấp ảnh QR khả dụng; công bố thay đổi; hỗ trợ sự cố theo chính sách dịch vụ. |
| Quyền hạn & ảnh hưởng | Ảnh hưởng cao đến luồng QR; không xác nhận tiền đã chuyển và không giữ tiền cho Splitly. |

## Email provider

| Nhu cầu/kỳ vọng | Cấu hình SMTP/API đúng; chống lạm dụng; secret an toàn; nội dung không spam. |
| --- | --- |
| Trách nhiệm | Gửi email xác minh/nhắc/xác nhận; cung cấp log hoặc trạng thái lỗi khi có. |
| Quyền hạn & ảnh hưởng | Ảnh hưởng trung bình đến onboarding và payment confirmation. |

## Data/hosting provider

| Nhu cầu/kỳ vọng | Cấu hình dung lượng, kết nối, bảo mật, sao lưu và giám sát phù hợp. |
| --- | --- |
| Trách nhiệm | Cung cấp hạ tầng; availability; log; khôi phục theo gói dịch vụ. |
| Quyền hạn & ảnh hưởng | Ảnh hưởng cao đến toàn bộ dịch vụ; quyền quyết định dự án thấp. |

## Giám khảo/giảng viên/cố vấn

| Nhu cầu/kỳ vọng | Demo đúng tiêu chí, tài liệu rõ, minh chứng kết quả và ranh giới kỹ thuật trung thực. |
| --- | --- |
| Trách nhiệm | Làm rõ tiêu chí; review tại checkpoint; phản hồi và nghiệm thu/chấm điểm theo thẩm quyền. |
| Quyền hạn & ảnh hưởng | Ảnh hưởng cao ở acceptance, trung bình ở vận hành hằng ngày. |

# 5. Power–Interest Matrix

|  | Interest thấp–trung bình | Interest cao |
| --- | --- | --- |
| Power cao | KEEP SATISFIED • CLOVA/ClovaX provider • VietQR provider • MongoDB/hosting • Email provider Chiến lược: theo dõi SLA/quota/thay đổi; không làm phiền quá mức; có fallback. | MANAGE CLOSELY • Sponsor/ban tổ chức • PM/PO • Development lead/core team • Giám khảo/người nghiệm thu Chiến lược: quyết định chung, checkpoint, báo cáo rủi ro và xin phê duyệt đúng ngưỡng. |
| Power thấp–TB | MONITOR • Công chúng ngoài nhóm mục tiêu • Người quan tâm nhưng chưa sử dụng Chiến lược: theo dõi phản hồi tổng quan, truyền thông khi cần. | KEEP INFORMED / INVOLVE • End users member • Guest users • Người dùng UAT/hỗ trợ Chiến lược: phỏng vấn, usability test, UAT, release note và kênh phản hồi. |

# 6. Các vấn đề cần thảo luận và ra quyết định

| # | Chủ đề | Câu hỏi quyết định | Chủ trì | Hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Danh tính và thẩm quyền sponsor | Ai là đại diện ký? Ai quyết định go/no-go và thay đổi lớn? | Sponsor/ban tổ chức | Trước khi duyệt charter |
| 2 | PM/PO và phân vai team | Ai chịu trách nhiệm cuối cùng; ai là tech lead, QA, DevOps, UX? | Sponsor + team lead | Tuần 1 |
| 3 | Baseline scope | MVP bắt buộc và out-of-scope; mức ưu tiên OCR, chatbot, report, realtime. | PM/PO + sponsor | Tuần 1 |
| 4 | Lịch và ngân sách | Chốt ngày bắt đầu/kết thúc, nguồn lực, chi phí API/hosting và dự phòng. | Sponsor + PM | Tuần 1 |
| 5 | OCR/AI | Model, quota, accuracy target, bộ receipt test, quyền xử lý ảnh, retention và fallback manual. | Tech lead + CLOVA + PO | Trước tích hợp |
| 6 | VietQR/payment | Xác nhận VietQR chỉ sinh QR; cơ chế tránh khai báo giả; timeout; lỗi ngân hàng; thông điệp pháp lý. | PO + tech + provider | Trước UAT payment |
| 7 | Bảo mật & riêng tư | PII, dữ liệu ngân hàng, ảnh hóa đơn, JWT, secret, CORS, log và quyền xóa dữ liệu. | Tech lead + sponsor | Trước pilot |
| 8 | Tiêu chí nghiệm thu | Độ đúng phép chia, UAT pass rate, OCR accuracy, hiệu năng, lỗi nghiêm trọng và browser/device. | PO + QA + sponsor | Trước test |
| 9 | Vận hành | Hosting, domain, monitoring, backup/restore, support owner và xử lý incident. | DevOps + PM | Trước release |
| 10 | Change control | Ngưỡng schedule/budget/scope; mẫu change request; người phê duyệt và thời gian phản hồi. | Sponsor + PM | Khi duyệt charter |

# 7. Communication Plan

| Đối tượng | Thông tin | Kênh/artifact | Tần suất | Owner | Ghi nhận/escalation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor/ban tổ chức | Status, KPI, milestone, top risks, decisions | Steering review + 1-page status | 2 tuần/lần và khi vượt ngưỡng | PM | Decision log; phản hồi ≤2 ngày làm việc |
| PM/PO + core team | Backlog, blockers, change, test, dependencies | Daily stand-up + board/chat | Hằng ngày | PM/Scrum lead | Blocker >24h escalates PM |
| Development team | Thiết kế, API contract, code quality, release readiness | Repo issue/PR + technical sync | Theo PR; sync 2 lần/tuần | Tech lead | ADR/PR là nguồn chính thức |
| End users/UAT | Prototype, usability, defects, acceptance | Interview/test session + survey | Cuối mỗi increment; trước release | PO/UX/QA | Consent; anonymize feedback |
| CLOVA provider | API change, quota, error/latency, security | Provider console/ticket/email | Theo mốc tích hợp; khi incident | Tech lead | P1: chuyển fallback manual ngay |
| VietQR provider | URL format, availability, terms, QR failure | Docs/status/ticket | Trước UAT; khi thay đổi/sự cố | Backend/Frontend lead | Ẩn QR và hiển thị bank details khi lỗi |
| Email + hosting/data | Delivery, uptime, backup, capacity, secret | Dashboard/log/ticket | Hằng tuần; cảnh báo tự động | DevOps | P1: incident channel + PM |
| Giám khảo/giảng viên/cố vấn | Demo readiness, evidence, questions/feedback | Checkpoint/demo pack | Theo milestone/đợt chấm | PM/PO | Meeting minutes + action list |

## 7.1 Quy tắc truyền thông

Một nguồn sự thật: backlog/issue tracker cho công việc; repository cho kỹ thuật; decision log cho quyết định; risk log cho rủi ro.

Biên bản họp phải có quyết định, owner, due date và trạng thái; phát hành trong 24 giờ.

Không gửi API key, JWT secret, dữ liệu ngân hàng hoặc ảnh hóa đơn thật qua kênh chat công khai.

Incident P1 (mất dịch vụ, rò rỉ dữ liệu, sai số tiền) báo PM/Tech lead ngay; sponsor được thông báo trong 2 giờ và nhận cập nhật đến khi đóng.

Thay đổi ảnh hưởng MVP, lịch/budget >10%, dữ liệu cá nhân hoặc nhà cung cấp phải có change request và phê duyệt theo charter.